# NewAgentUniverseByDeepSeek · v3.5.0 / v3.6.0 / v3.7.0 开发计划

AUSec（Agent Universe Elastic Compute）：面向超大规模 & 跨区域 & 跨网络，Agent 协同 / 协作 / 协商的沙盒基础设施。 规模：3 个大功能新增（中版本）+ 34 个升级迭代，分布在 27 个发布（3 中版本 + 24 小版本）上。 基线：本仓库 VERSION = 3.4.5；脚本定义的 21 道关卡 + 30 项部署检查为当前验收基线。 本文档的每一项都以本仓库真实存在的类型/文件为落点，不以设想中的架构为落点。

# 0. 这份计划的基础

## 0.1 三个必须先纠正的前提

原始设计建立在 v3.0.0 的三条前提上，其中三条与本仓库代码不符。不纠正它们，后续每一项都会落在错误的位置上。

| 原设计的前提 | 本仓库事实 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 「四级隔离模型：T0 WASM 进程内 → T3 微VM」 | crates/nau-plugin/src/tier.rs 的 Tier 是信任环：System（进程内）/ Official / Certified / ThirdParty / Blacklisted，与隔离技术无关 | §1、§3.1、§5.2 的「Tier → 执行后端」映射表不能成立。后端选择必须走 RuntimeKind |
| 「PluginState：… → SUSPENDED → ACTIVE → …」 | crates/nau-plugin/src/lifecycle.rs 是 12 态：Discovered Verified Loaded Running Paused Unhealthy Stopping Stopped Refused Quarantined Archived Blacklisted。没有 SUSPENDED/ACTIVE，但有 Paused | pack_diff 的快照点应挂在真实存在的 Paused ↔ Running 上——本仓库恰好有这个状态，比上游更合适 |
| 「安全策略引擎（OPA Rego）」；黑名单字段 wasm_sha256、evidence_hash | 全库 Rego 零命中；两个字段名零命中 | 纵深防御的「第一层（OPA Rego）」不存在；需改为本仓库已有的能力令牌校验 + 清单校验（见 §7） |

## 0.2 本仓库的真实架构（计划的落点）

crates/nau-plugin/src/
  tier.rs        Tier = 信任环 (5)                      ← 不改
  lifecycle.rs   PluginState = 12 态（含 Paused）        ← 快照挂这里
  runtime.rs     RuntimeKind = Native | Process | Wasm   ← 扩展这里
                 Boundary    = 11 种强制边界             ← 扩展这里
  capability.rs  能力令牌
  bus.rs         PMB 通信总线
  manifest.rs    插件清单
  hot.rs         热更新（原子切换）
  arbiter.rs     仲裁
  blacklist.rs   黑名单
crates/nau-sandbox/src/  process.rs unix.rs windows.rs executor.rs manager.rs spec.rs
crates/nau-plugins/src/  official.rs (13 个官方插件) + plugins/ (T0 系统插件族)

11 种 Boundary（已强制，可豁免需签名）：

Timeout  Memory  ProcessCount  OutputCap  DiskQuota  CpuLimit
OpenFileLimit  NetworkDeny  FilesystemConfinement  EnvAllowlist  WorkDirIsolation

能力名已就位（原设计点名的全部存在）：

| 能力 | 命中 | 能力 | 命中 |
| --- | --- | --- | --- |
| kernel:policy:write | 30 | agent:card:create | 8 |
| kernel:plugin:manage | 30 | swarm:consensus | 30 |
| kernel:isolation:configure | 9 | chain:evm:write | 17 |
| plugin:message:send | 195 | sandbox:* | 84 |

本仓库是比上游更适合 AUSec 的底座：上游缺 kernel:isolation:configure，我们有；上游状态机无挂起态，我们有 Paused。

## 0.3 一条硬约束：AUSec 的核心机制是 Linux 专有

原始设计的机制全部依赖 Linux 内核（或 KVM）：

| 机制 | 依赖 | Windows | macOS |
| --- | --- | --- | --- |
| virtio-pmem + DAX 共享页 | Linux 内核 | ✗ | ✗ |
| DAMON 空闲页回收 | Linux 5.15+ | ✗ | ✗ |
| balloon | 虚拟化层 | ✗ | ✗ |
| Firecracker MicroVM/Full VM | KVM | ✗ | ✗ |
| AppArmor | Linux LSM | ✗ | ✗ |
| eBPF | Linux 内核 | ✗ | ✗ |
| ioctl 过滤（XFS_IOC_SWAPEXT） | seccomp/LSM | 部分 | 部分 |

本计划的处理原则（与本仓库既有的「做不到就类型化拒绝，不静默降级」一致）：

每一个 Linux 专有机制，都必须同时在非 Linux 平台给出类型化拒绝与可读原因；不允许静默降级为「看起来在跑」。

这不是可选项——本仓库的 CI 矩阵含 windows-latest 与 macos-latest，验证记录里已有「进程后端无法强制的边界要求书面豁免，缺豁免返回 422」的同类先例。

# 1. 规模

| 版本族 | 中版本 | 小版本 | 发布数 | 迭代项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v3.5.0 跨网络 P2P 超大规模沙盒 | 1 | 9（v3.5.1–v3.5.9） | 10 | 13 |
| v3.6.0 Agent 委员会 | 1 | 8（v3.6.1–v3.6.8） | 9 | 11 |
| v3.7.0 Agent 安全组织 | 1 | 7（v3.7.1–v3.7.7） | 8 | 10 |
| 合计 | 3 | 24 | 27 | 34 |

计数口径：34 为可交付工作项数（每项有独立验收标准）。24 个小版本各承载 1 项，另 10 项作为中版本内的并行交付物或跨版本基建。若你要的是 34 个小版本，说一声，我按 34 个拆。

# 2. v3.5.0 族：跨网络 P2P 超大规模沙盒（13 项）

## A-01 · RuntimeKind 扩展（v3.5.0 中版本）

| 交付物 | RuntimeKind 从 3 种扩到 5 种：新增 MicroVm、FullVm（保留 Native/Process/Wasm） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/runtime.rs — RuntimeKind 及其 ALL 数组（穷尽式，加变体即编译失败，本仓库既有约定） |
| 验收 | ① 非 Linux 平台请求 MicroVm/FullVm 返回类型化拒绝并给出原因；② ALL 数组随变体更新且穷尽性测试通过；③ 有「在 Windows 上请求 MicroVm 必须被拒」的测试 |
| 平台 | 全平台（Linux 实现，非 Linux 类型化拒绝） |

## A-02 · Boundary 扩展（v3.5.0 中版本）

| 交付物 | 新增 4 种强制边界：PmemSharedReadOnly、IoctlFilter、NetworkEgressAllowlist、PriorityClass |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/runtime.rs — Boundary 及其 ALL 数组（11 → 15） |
| 验收 | ① 每种新边界声明「哪些 Tier 必须具备、哪些可豁免」；② 豁免必须签名并说明理由；③ 不可强制的边界拒绝启动而非静默通过 |
| 平台 | 声明全平台；PmemSharedReadOnly 与 IoctlFilter 的实现在 §A-09 |

## A-03 · com.twinsearth.sys.ausec 系统插件骨架（v3.5.0 中版本）

| 交付物 | T0 系统插件，承载沙盒基础设施；权限拆分为 sandbox:create 与 sandbox:configure（后者需额外审批） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugins/src/plugins/ausec.rs（新建）+ crates/nau-plugins/src/host.rs 装配 |
| 验收 | ① 权限不聚合为单点（原设计挑战 1 的缓解措施落地）；② 有「无 sandbox:configure 时改隔离参数被拒」的测试；③ 不持有 kernel:policy:write |
| 平台 | 全平台 |

## A-04 · 镜像清单与内容寻址（v3.5.1）

| 交付物 | 镜像清单类型 + 块级内容寻址索引（元数据本地，块按需） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/image/（新建模块） |
| 验收 | ① 清单可解析/可校验；② 块索引内容寻址（同样内容同一地址）；③ 畸形清单被类型化拒绝 |
| 平台 | 全平台 |

## A-05 · 块级按需加载（v3.5.2）

| 交付物 | 按需读取器 + 本地元数据缓存；缺页不落在关键路径（预取策略） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/image/reader.rs |
| 验收 | ① 未访问块不下载（可计数证明）；② 提供 p50/p99 单块延迟指标；③ 与全量拉取的单步 p99 对比报告 |
| 平台 | 全平台 |

为什么加 p99 单步延迟：总时长从 60 分降到 35 分是好的，但按需加载会把一次性大延迟换成分散的小延迟。若缺页落在 Agent 的关键路径上，总时长好看而体验变差。

## A-06 · UDOS 对接（v3.5.3）

| 交付物 | ImageSource trait + 三种实现：Local、Udos、P2p。先做集中式读取 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/image/source.rs |
| 验收 | ① 三种实现共用同一 trait 与同一组一致性测试；② UDOS 不可达时 fail-closed 并给出可操作原因 |
| 平台 | 全平台 |

澄清一处架构歧义：原设计同时说了「镜像数据统一放到 UDOS」与「镜像作为种子在 P2P 网络中保持 1000% 健康度」。这是两种不同的分发架构。 本计划按 trait 抽象 + 先集中式后 P2P 推进，使两者可替换而非二选一。

## A-07 · P2P 块分发（v3.5.4）

| 交付物 | P2P 块获取（复用已有的 libp2p feature）+ 做种率（健康度）指标 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-net/（已有 transport）+ crates/nau-core/src/image/source.rs |
| 验收 | ① 能从对端取块并校验；② 做种率可测量（不是声称）；③ 冷门镜像的行为被明确记录（做种率低是必然，不得声称恒定 1000%） |
| 平台 | 全平台（libp2p 为 feature） |

必须正面回答的矛盾：原设计一方面说「基础镜像复用率不高」，另一方面说「镜像保持 1000% 以上健康度」。冷门镜像恰恰做不出种。 本项要求把做种率作为被测量的指标输出，而不是作为设计前提。

## A-08 · 镜像块签名（v3.5.5）

| 交付物 | 每个镜像块携带发布者 Ed25519 签名；本地节点加载前验证（fail-closed） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/image/verify.rs + 复用 crates/nau-core 的 DID/签名 |
| 验收 | ① 签名不符的块拒绝加载；② 有一条「篡改块必须被拒」的测试；③ 摘要可锚定链上（复用已有的 chain-anchor） |
| 平台 | 全平台 |

这是原设计挑战 4（跨网络 P2P 信任模型）的落地项。

## A-09 · 只读共享页（v3.5.6）

| 交付物 | Boundary::PmemSharedReadOnly 的 Linux 实现（virtio-pmem + DAX），强制只读 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-sandbox/src/ 新增 linux 专用后端 |
| 验收 | ① 共享页只读由机制强制（非文档约定）；② 有「guest 写共享页必须失败」的测试；③ 非 Linux 平台类型化拒绝 |
| 平台 | Linux 实现 / 非 Linux 拒绝 |

这是全篇最重要的一条安全要求：原设计写了「大量相同的只读内容」，但没说前提由什么强制。若 guest 能写共享页，一个 MicroVM 会污染同宿主上所有映射该页的 MicroVM——在多租户下这是跨租户污染，属安全漏洞而非性能问题。

## A-10 · 内存回收（v3.5.7）

| 交付物 | DAMON + balloon 空闲页回收路径（Linux） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-sandbox/src/ linux 后端 |
| 验收 | ① 回收不破坏 guest 状态（有测试）；② 非 Linux 类型化拒绝；③ 累计内存消耗指标可测 |
| 平台 | Linux |

## A-11 · CPU 优先级调度（v3.5.8）

| 交付物 | Manifest 新增优先级字段（时延敏感 / 时延容忍）+ 调度器 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/manifest.rs + crates/nau-plugin/src/runtime.rs（Boundary::PriorityClass） |
| 验收 | ① 时延敏感优先；② 活锁防护：高优先级持续到达时低优先级不得饿死（有测试）；③ 输出「同时活跃沙盒数」分布（p50/p99） |
| 平台 | 全平台 |

原设计给的是「延迟影响 45.2% → 17.3%」，但没有定义「延迟影响」。本项要求先把指标定义清楚再测量。

## A-12 · 度量与可复现报告（v3.5.9）

| 交付物 | 端到端基准 + 原设计 7 个数字逐一的可复现报告 |
| --- | --- |
| 落点 | scripts/（新关卡）+ docs/（报告） |
| 验收 | 每个数字标注 (规模, 硬件, 负载, 基线, 定义) 五要素；缺任一要素的数字不得写入文档 |
| 平台 | Linux 为主 |

## A-13 · AUSec 集成与回归（v3.5.9）

| 交付物 | sys.ausec 接入宿主装配；关卡与部署检查纳入 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugins/src/host.rs + scripts/verify-all.mjs + scripts/deploy-local.mjs |
| 验收 | ① 新关卡进入 21 道关卡体系；② 部署检查覆盖 AUSec 装配；③ doc-counts 关卡通过（文档里的计数与脚本一致） |
| 平台 | 全平台 |

# 3. v3.6.0 族：Agent 委员会（11 项）

## B-01 · 六种执行后端统一抽象（v3.6.0 中版本）

| 交付物 | RuntimeKind 补齐到 6 种：Native Process Wasm MicroVm FullVm FnCall；Container 作为 Process 的受约束形态或独立变体（需在实现前定稿） |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/runtime.rs |
| 验收 | ① 每种后端声明启动开销区间并实测（原设计给的 <1ms / ~2ms / ~10ms / ~100ms 需被测量或标注为设计目标）；② 非 Linux 后端在非 Linux 平台类型化拒绝 |
| 平台 | 混合 |

## B-02 · com.twinsearth.official.agent-council（v3.6.0 中版本）

| 交付物 | 官方插件骨架，依赖 sys.ausec；权限含已有能力 + 新增 sandbox:snapshot、sandbox:restore |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugins/src/bin/nau-plugin-agent-council.rs + official.rs 名录（13 → 14） |
| 验收 | ① 名录测试通过（该测试为名称集合比对，非行数计数）；② docs/PLUGIN-MIGRATION.md 同步；③ 权限最小化 |
| 平台 | 全平台 |

## B-03 · 组织与资源模型（v3.6.1）

| 交付物 | Agent 组织 / 角色 / 配额类型 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/domain/ |
| 验收 | ① 组织与配额可序列化且规范化 JSON；② 越权操作类型化拒绝 |
| 平台 | 全平台 |

## B-04 · pack_diff 增量快照（v3.6.2）

| 交付物 | sandbox:snapshot 能力 + 增量快照类型 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/runtime.rs + crates/nau-sandbox/src/spec.rs |
| 验收 | ① 快照增量（不重复已存的层）；② 快照可校验完整性；③ 能力检查在唯一 dispatch 点 |
| 平台 | 全平台 |

## B-05 · 快照恢复挂在真实状态上（v3.6.3）

| 交付物 | sandbox:restore；恢复点挂在 Paused ↔ Running |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/lifecycle.rs（已有这两个状态，不需新增） |
| 验收 | ① Paused → Running 从快照恢复而非重新初始化（有测试证明 on_init 未被重跑）；② 状态机穷尽性测试覆盖新边；③ 非法跃迁被拒 |
| 平台 | 全平台 |

这里本仓库优于原设计：原设计把快照挂在 SUSPENDED ↔ ACTIVE，而这两个状态在代码里不存在；本仓库有 Paused，正好是挂起语义。

## B-06 · 轨迹分叉与外部副作用边界（v3.6.4）

| 交付物 | k 步分叉引擎 + 副作用标记：带外部副作用的步骤为不可跨越的分叉点 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/image/ 或新建 fork/ |
| 验收 | ① 沙盒内状态可共享、后续变化单独记录；② git push / 外部 API 调用被识别为副作用并阻断分叉；③ 有一条测试证明「跨副作用分叉会被拒绝」 |
| 平台 | 全平台 |

原设计未处理的问题：原设计说「前面的环境和数据可以共享，只有后续发生的变化需要单独记录」。这对沙盒内文件系统成立，对外部世界不成立——三个分支会把 git push 或外部 API 调用各重放一遍，污染同一份外部状态。这是 RL 训练里的真实风险，必须在设计里显式阻断。

## B-07 · 分叉的账本语义（v3.6.5）

| 交付物 | 分叉与资金/守恒的关系定义 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-core/src/domain/ + crates/nau-ledger/ |
| 验收 | ① 分叉不得放大资金（守恒仍为精确相等）；② 有测试证明分叉后总账守恒；③ 跨分叉的结算路径被拒或明确定义 |
| 平台 | 全平台 |

## B-08 · GPU 执行解耦（v3.6.6）

| 交付物 | Agent 执行循环与 worker container 移出可抢占资源池 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-node/ + 部署脚本 |
| 验收 | ① 中断后执行状态保留；② 恢复后从断点继续而非重放；③ 有部署检查项 |
| 平台 | Linux 为主 |

## B-09 · 快照一致性模型（v3.6.7）

| 交付物 | 显式声明一致性：快照点一致还是最终一致 |
| --- | --- |
| 落点 | docs/ + 实现对齐 |
| 验收 | ① 文档写明模型；② 实现与声明一致（有测试）；③ 不一致处标注为已知边界 |
| 平台 | 全平台 |

## B-10 · 执行中热更新（v3.6.8）

| 交付物 | 从快照恢复的热更新路径，作为 hot.rs 原子切换之外的第二条路径 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/hot.rs |
| 验收 | ① 原子切换路径保持不变（不得回退既有能力）；② 新路径有独立的时序约束说明；③ 快照/恢复开销实测（原设计称 10–100ms） |
| 平台 | 全平台 |

## B-11 · 审计与回放（v3.6.8）

| 交付物 | pack_diff 与分叉操作记录到 PMB，可审计可回放 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugin/src/bus.rs |
| 验收 | ① 每次快照/恢复/分叉有 PMB 记录；② 记录含能力名（总线已注册的规范名）；③ 可回放 |
| 平台 | 全平台 |

# 4. v3.7.0 族：Agent 安全组织（10 项）

六个安全组织均作为 com.twinsearth.sys.security.* 系统插件实现，沿用本仓库既有的 com.twinsearth.sys. 命名与装配方式。

## C-01 · 六个安全组织骨架（v3.7.0 中版本）

| 交付物 | police surveillance audit registry report tribunal 六个 T0 系统插件 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugins/src/plugins/security/*.rs + host.rs 装配 |
| 验收 | ① 六个插件各自最小权限；② 权限映射按本仓库真实能力名核对（kernel:policy:write 等已存在）；③ 装配进部署检查 |
| 平台 | 全平台 |

## C-02 · 权限映射核对（v3.7.0 中版本）

| 交付物 | 原设计的权限表逐条落到本仓库真实能力名 |
| --- | --- |
| 落点 | docs/ |
| 验收 | 每一个被点名的能力在代码里可查（已核实：kernel:policy:write 30 处、kernel:plugin:manage 30 处、plugin:message:send 195 处） |
| 平台 | — |

## C-03 · Agent 警察（v3.7.1）

| 交付物 | 实时行为监控 → 违规拦截 → 转入 Unhealthy / Quarantined |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-plugins/src/plugins/security/police.rs |
| 验收 | ① 违规累计触发 Quarantined（本仓库既有语义：违规 3 次 / 黑名单命中）；② 状态跃迁经唯一转移表；③ 有测试 |
| 平台 | 全平台 |

## C-04 · Agent 监察（v3.7.2）

| 交付物 | 沙盒状态审计 + 资源配额检查 |
| --- | --- |
| 落点 | .../surveillance.rs |
| 验收 | ① 配额越界可检出；② 审计记录落盘且可回放 |
| 平台 | 全平台 |

## C-05 · Agent 审查（v3.7.3）

| 交付物 | 行为画像与风险评估 |
| --- | --- |
| 落点 | .../audit.rs |
| 验收 | ① 风险评估可解释（不得只给分数）；② 评估不依赖请求体自报 |
| 平台 | 全平台 |

## C-06 · Agent 备案（v3.7.4）

| 交付物 | 插件注册、签名验证、信任存储 |
| --- | --- |
| 落点 | .../registry.rs + 复用 crates/nau-plugin/src/registry.rs |
| 验收 | ① 签名验证 fail-closed；② 信任存储持久化且重启存活 |
| 平台 | 全平台 |

## C-07 · Agent 报案（v3.7.5）

| 交付物 | 异常上报、证据收集、链上存证 |
| --- | --- |
| 落点 | .../report.rs + 复用已有的 chain-anchor 插件与 record_anchor |
| 验收 | ① 证据分级（verified 必须指向可复核产物，否则记录时即抛错）；② 存证走已有的 chain:evm:write 能力 |
| 平台 | 全平台 |

## C-08 · Agent 审判（v3.7.6）

| 交付物 | 违规裁决、处罚执行、解封审批；结果同步至黑名单 |
| --- | --- |
| 落点 | .../tribunal.rs + crates/nau-plugin/src/blacklist.rs |
| 验收 | ① 处罚由服务端规则决定而非请求体；② 黑名单条目字段用本仓库真实字段名（非 wasm_sha256/evidence_hash）；③ 解封需显式审批 |
| 平台 | 全平台 |

## C-09 · OS 级强制措施（v3.7.7）

| 交付物 | AppArmor 规则下发（Linux）+ eBPF 网络白名单（Linux）+ 策略紧急广播通道 |
| --- | --- |
| 落点 | crates/nau-sandbox/src/ linux 后端 + 黑名单广播通道扩展 |
| 验收 | ① 非 Linux 平台类型化拒绝；② 权限前提写明（见下）；③ 策略可实时更新而非一次性配置 |
| 平台 | Linux |

必须收紧的措辞：原设计写「AppArmor 限制…即使 Agent 拿到了管理员权限，相应规则依然有效」。AppArmor 对 root 确实仍生效，但前提是 Agent 不持有 CAP_MAC_ADMIN。本项要求在文档与代码注释中写明该前提，否则读者会以为「拿到 root 也翻不出去」。

## C-10 · 纵深防御与度量（v3.7.7）

| 交付物 | 三层防御的落地与端到端验证（应用级能力校验 / OS 级强制 / 虚拟化隔离） |
| --- | --- |
| 落点 | scripts/verify-all.mjs 新增关卡 + docs/ |
| 验收 | ① 第一层改为本仓库已有的能力令牌 + 清单校验（原设计的 OPA Rego 不存在）；② 模拟 XFS_IOC_SWAPEXT 类越权尝试并验证拦截链路；③ 明确记录「内核漏洞仍缺通用防御」这一边界 |
| 平台 | Linux 为主 |

# 5. 34 项索引

| 编号 | 版本 | 交付物 | 平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | v3.5.0 | RuntimeKind → 5 种 | 全平台 |
| A-02 | v3.5.0 | Boundary 11 → 15 | 全平台 |
| A-03 | v3.5.0 | sys.ausec 骨架 + 权限拆分 | 全平台 |
| A-04 | v3.5.1 | 镜像清单与内容寻址 | 全平台 |
| A-05 | v3.5.2 | 块级按需加载 + p99 指标 | 全平台 |
| A-06 | v3.5.3 | ImageSource trait（Local/Udos/P2p） | 全平台 |
| A-07 | v3.5.4 | P2P 块分发 + 做种率实测 | 全平台 |
| A-08 | v3.5.5 | 镜像块 Ed25519 签名 | 全平台 |
| A-09 | v3.5.6 | 只读共享页（强制只读） | Linux |
| A-10 | v3.5.7 | DAMON + balloon 回收 | Linux |
| A-11 | v3.5.8 | CPU 优先级调度 + 活锁防护 | 全平台 |
| A-12 | v3.5.9 | 7 个数字的可复现报告 | Linux |
| A-13 | v3.5.9 | 集成与关卡/部署检查 | 全平台 |
| B-01 | v3.6.0 | 六种后端统一抽象 | 混合 |
| B-02 | v3.6.0 | official.agent-council | 全平台 |
| B-03 | v3.6.1 | 组织与资源模型 | 全平台 |
| B-04 | v3.6.2 | pack_diff 增量快照 | 全平台 |
| B-05 | v3.6.3 | 快照恢复挂 Paused↔Running | 全平台 |
| B-06 | v3.6.4 | 轨迹分叉 + 副作用边界 | 全平台 |
| B-07 | v3.6.5 | 分叉的账本语义 | 全平台 |
| B-08 | v3.6.6 | GPU 执行解耦 | Linux |
| B-09 | v3.6.7 | 快照一致性模型 | 全平台 |
| B-10 | v3.6.8 | 执行中热更新（第二路径） | 全平台 |
| B-11 | v3.6.8 | 审计与回放 | 全平台 |
| C-01 | v3.7.0 | 六个安全组织骨架 | 全平台 |
| C-02 | v3.7.0 | 权限映射核对 | — |
| C-03 | v3.7.1 | Agent 警察 | 全平台 |
| C-04 | v3.7.2 | Agent 监察 | 全平台 |
| C-05 | v3.7.3 | Agent 审查 | 全平台 |
| C-06 | v3.7.4 | Agent 备案 | 全平台 |
| C-07 | v3.7.5 | Agent 报案 | 全平台 |
| C-08 | v3.7.6 | Agent 审判 | 全平台 |
| C-09 | v3.7.7 | AppArmor + eBPF | Linux |
| C-10 | v3.7.7 | 纵深防御与度量 | Linux |

# 6. 跨版本工程基建（贯穿 27 个发布）

| 基建项 | 内容 | 何时生效 |
| --- | --- | --- |
| 平台门 | 每个 Linux 专有机制配一个「非 Linux 类型化拒绝 + 可读原因」 | v3.5.0 起，每项随交付 |
| 度量规范 | 任何数字必须带 (规模, 硬件, 负载, 基线, 定义) 五要素 | v3.5.9 起，写入 doc-counts 同级的关卡 |
| 能力最小化 | 新插件的能力令牌逐个评审；sandbox:configure 类需额外审批 | 每个中版本 |
| 不变更既有语义 | Tier、PluginState 既有状态与边、账本守恒、结算收口不得回退 | 全程 |
| 验证入口 | node scripts/verify-all.mjs；当前 21 道关卡 + 30 项部署检查，每项交付后计数同步更新 | 全程 |

# 7. 与原始设计的偏离（逐条说明）

| # | 原设计 | 本计划 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 「四级隔离模型 T0 WASM → T3 微VM」 | Tier 保持为信任环不动；后端走 RuntimeKind | 代码里 Tier 是签名/副签/热插拔/配额等级，与隔离技术无关。映射表建在错误前提上 |
| 2 | 「Tier 决定执行后端」 | Boundary（由 Tier 决定必备集与可豁免集）+ RuntimeKind 分别决定 | 两个独立轴，压平会同时丢失「谁必须满足什么」与「用什么跑」 |
| 3 | 「插件分类自动决定隔离级别」 | 分类决定必备边界集；后端可显式声明并受能力检查 | 保留显式性，避免「分类=后端」的隐式耦合 |
| 4 | 快照挂 SUSPENDED↔ACTIVE | 挂 Paused↔Running | 前两个状态在本仓库不存在；后两个存在且语义正确 |
| 5 | 第一层防御 = OPA Rego | 本仓库已有的能力令牌校验 + 清单校验 | Rego 全库零命中，该策略引擎不存在 |
| 6 | 黑名单字段 wasm_sha256/evidence_hash | 使用本仓库真实字段 | 这两个字段名全库零命中 |
| 7 | 「镜像保持 1000% 健康度」 | 做种率作为被测量的指标输出 | 与「基础镜像复用率不高」自相矛盾；冷门镜像做不出种 |
| 8 | 「前面的环境和数据可以共享，只有后续变化单独记录」 | 增加外部副作用边界，带副作用的步骤不可跨越 | 对沙盒内成立，对 git push/外部 API 不成立 |
| 9 | 「即使拿到管理员权限，AppArmor 规则依然有效」 | 加前提：未授予 CAP_MAC_ADMIN | 原表述会让读者以为 root 也翻不出去 |
| 10 | 7 个量化数字直接写入 | 每个数字必须带五要素，否则不得写入 | 全部「实验中/生产环境里」但无规模、硬件、负载、基线、定义 → 不可复现 |
| 11 | Linux 机制直接实现 | 每个机制配非 Linux 类型化拒绝 | 本仓库 CI 含 Windows/macOS；静默降级会制造「看起来在跑」的假象 |

# 8. 验收基线（不得回退）

以下为当前已成立的机制，本次三大版本不得回退：

账本精确整数（Money(i64)）、守恒精确相等、结算唯一收口

证据闸门 fail-closed、重启后不放宽

插件通信不可冒充（PMB 七检查在唯一 dispatch 点）

沙箱做不到就拒绝（无法强制的边界要求书面豁免，缺豁免返回 422）

Tier 与 PluginState 的既有状态与边

每个公开项有文档、#![forbid(unsafe_code)]、无 unwrap/expect/panic!（测试外）

21 道关卡 + 30 项部署检查全绿

# 9. 风险与未决

| # | 风险 / 未决 | 影响 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MicroVM/Full VM 需 KVM，本机为 Windows | B-01/A-01 无法在开发机验证 | CI 走 ubuntu runner；本机只验证类型化拒绝路径 |
| 2 | 开发机无 Linux 内核特性（pmem/DAMON/eBPF/AppArmor） | A-09/A-10/C-09 无法本地验证 | 依赖 ubuntu CI + 明确标注 NOT VERIFIED |
| 3 | Container 后端形态未定（独立 RuntimeKind 还是 Process 的受约束形态） | B-01 实现前必须定稿 | v3.6.0 设计评审时定 |
| 4 | 分叉与账本的交互复杂 | B-07 可能暴露守恒漏洞 | 先做「分叉不得放大资金」的负向测试 |
| 5 | 单个宿主上共享页的跨租户语义 | A-09 若只读未被强制即为安全漏洞 | 只读由机制强制 + 测试证明 guest 写失败 |
| 6 | 34 项的计数口径 | 若你要的是 34 个小版本 | 见 §1 注 |

*本计划基于本仓库 VERSION = 3.4.5 的真实类型与文件编写。所有落点路径均可在仓库中查证；所有被点名的能力名均已核实存在。*